РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Заларинский район

Казенное учреждение

Администрации Семеновского

муниципального образования

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 апреля 2016 года с.Семеновское № 23

« О проведении месячника по благоустройству

населенных пунктов Семеновского

муниципального образования »

 В целях повышения уровня, благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов администрации, мест отдыха, территорий предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территории по месту жительства, в соответствии с Постановлением Главы администрации муниципального образования «Заларинский район» Самойлович В.В., руководствуясь Устава Семеновского МО

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по благоустройству муниципального образования «Казенное учреждение Администрации Семеновского муниципального образования». (Приложение 1)

2. Провести на территории Казенного учреждения Администрации Семеновского муниципального образования с 11 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов поселения, прилегающих территорий, организаций, торговых точек, мест отдыха.

3. Утвердить план по благоустройству населенных пунктов Казенного учреждения Администрации Семеновского муниципального образования на 2016 год. ( Приложение 2)

4. Закрепить прилегающие территории за предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории муниципального образования. ( Приложение 3)

5. Обязать руководителей учреждений, организаций, руководителей предприятий, организаций независимо от форм собственности провести 23 и 30 апреля субботники по благоустройству населенных пунктов, придомовых территорий с привлечением населения.

С 11 апреля 2016 года, еженедельно по пятницам проводить работы по уборке на закрепленных территориях с 14-00 до 16-00.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Семеновского МО: В.М.Федяев

 Приложение № 1

 к Постановлению Главы

 Казенного учреждения Администрации

 Семеновского муниципального образования

 № 23 от 7 апреля 2016 года

**СОСТАВ**

**Штаба по благоустройству муниципального образования**

Казенное учреждение Администрации Семеновского муниципального образования

В.М.Федяев – председатель штаба, Глава администрации;

Макковеева Л.Я. – заместитель председателя штаба, ведущий специалист администрации;

Гдовский В.А. – электрик администрации;

Моисеенко Т.М. – директор МОУ Семеновской СОШ;

Неизвестных А.А. - директор МОУ Мейеровская НОШ;

Медведникова Н.Г. – директор Семеновского ЦД «Рассвет»;

Пастухова Г.М. – заведующая Корсунгайского ДД;

Зарецкая И.А. – заведующая Мейеровским ДД;

Исакова С.Н. – депутат Думы муниципального образования;

 Приложение 2

 к Постановлению Главы

 Казенного учреждения Администрации

 Семеновского муниципального образования

 № 23 от 7 апреля 2016 года

**План Мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Казенного учреждения Администрации Семеновского муниципального образования на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата****проведения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Еженедельные субботники по уборке территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, расположенными на территории муниципального образования | С 23.04.2016 г. | Руководители учреждений и организаций, депутаты Думы муниципального образования |
| 2. | Общий массовый субботник, включая уборку территории домов с привлечением жителей | 23.04.2015 г.30.04.2016г. | Макковеева Л.Я., Куприкова О.Н.Исакова С.Н.Депутаты Думы  |
| 3 | Замена и установка светильников по уличному освещению | С 20.04.2016г. - 20.09.2016 г. | Федяев В.М.Гдовский В.А. |
| 4 | Проведение работ по уборке территории д.Корсунгай, уч.Мейеровка | До 01.07.2016 г. | Дудаладов С.Н.Андреева Л.С. |
| 5 | Ремонт и окраска ограждений у жилых домов и административного здания | Июнь 2016 г. | Куприкова О.Н. |
| 6 | Проведение конкурсов «Лучшая благоустроенная усадьба», «Цветущий палисадник»,  | Июль- август2016г. | Семеновский Центр досуга «Рассвет» |
| 7 | Промывка емкостей на водокачках и автомашине «Водовозка» | Июнь 2016 г. | Потапова О.Б. водораздатчики |
| 8 | Ремонт и очистка общественных колодцев с.Семеновское | Июнь – август 2016 г.  | Федяев В.М.-глава |
| 9 | Уборка кладбища | До 01.06.2016 г. | Федяев В.М. депутаты Думы, работники администрации, население  |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок, установка вывесок «Свалка запрещена»  | Май- сентябрь 2016 г. | Макковеева Л.ЯДепутаты Думы |
| 11 | Уход за общественными колодцами в зимний период | Декабрь- март 2016-2017г.г. | Депутаты Думы |
| 12 | Организация работ по расчистке дорог в зимний период | Декабрь- март 2016-2017 г.г. | Федяев В.М.-глава |
| 13 | Ремонт дорог по Программе  | Июнь- сентябрь 2016г . | Федяев В.М.-глава |

Приложение 3

**СХЕМА**

**территорий закрепленных за организациями, которые в свою очередь отвечают за их содержание и благоустройство**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Организация | Место расположение | Площадь |
| 1 | МОУ Семеновская СОШМОУ Семеновская НОШ | Школьная ограда, территория за школой, территория перед школой | 2,0 га |
| 2 | МОУ Мейеровкая НОШ | Школьная ограда | 0,5 га |
| 3 | Семеновский ЦД | Ограда ЦД и территория перед зданием, за дорогой по периметру. | 1,5 га |
| 4 | Мейеровский ДД | Территория около здания, по периметру  | 1 га |
| 5 | Корсунгайский ДД | Ограда ДД и территория вокруг ограды, по периметру | 1 га |
| 6 | Отделение почтовой связи № 329 | Территория у здания, за оградой.  | 0,5 га |
| 7 | Семеновский ФАП | Территория у здания, за оградой. | 0,5 га |
| 8 | Мейеровский ФАП | Территория у здания | 0,5 га |
| 9 | Магазин ИП Васильева Е.В. д.Корсунгай | Территория у магазина | 1 га |
| 10 | Павильон «Ольга » с.Семеновское  | Территория у павильона, за дорогой. | 1 га |
| 11 | Павильон «Фортуна» | Территория у павильона, вокруг павильона, за ограждением.. | 0,5 га |
| 12 | Магазин ИП Осипенко Ю.В. с.Семеновское | Территория у магазина, около ограждения, до моста. | 1,5 га |
| 13 | Павильон ИП «Лапаев» уч.Мейеровка | Территория около павильона | 0,5 га |
| 14 | Магазин ИП Ларионова Е.М. | Территория около магазина, за дорогой. | 1 га |

 Глава Семеновского МО: В.М.Федяев